ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку

программного комплекса «Язык программирования Loom: компилятор и виртуальная машина»

2026

Содержание

Введение	4

1 Термины и определения	5

2 Перечень сокращений	7

3 Общие сведения	8

3.1 Наименование разработки	8

3.2 Основания для разработки	8

3.3 Сведения об участниках разработки	8

3.4 Сроки разработки	8

3.5 Источники и порядок финансирования работ	8

4 Цели и назначение создания системы	9

4.1 Цели создания системы	9

4.2 Назначение системы	9

4.2.1 Функциональное назначение	9

4.2.2 Эксплуатационное назначение	10

5 Характеристика объекта автоматизации	11

6 Требования к системе	12

6.1 Требования к структуре системы в целом	12

6.1.1 Требования к перспективам развития	13

6.2 Принцип работы программы	13

6.3 Требования к пользовательскому интерфейсу	14

6.3.1 Общие требования к интерфейсу	14

6.3.2 Интерфейс компилятора	15

6.3.3 Интерфейс виртуальной машины	16

6.3.5 Программный интерфейс нативных библиотек	16

6.4 Требования к функциям	17

6.5 Требования к видам обеспечения	18

6.5.1 Требования к математическому обеспечению	19

6.5.2 Требования к информационному обеспечению	19

6.5.2.1 Требования к структуре данных	20

6.5.2.2 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных	21

6.5.2.3 Требования к входным данным	22

6.5.3 Требования к лингвистическому обеспечению	22

6.5.4 Требования к программному обеспечению	26

6.5.4.1 Требования к операционной системе	26

6.5.5 Требования к техническому обеспечению	27

6.5.6 Требования к метрологическому обеспечению	27

6.5.7 Требования к организационному обеспечению	27

6.5.8 Требования к методическому обеспечению	27

6.6 Общие технические требования к системе	28

6.6.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей системы	28

6.6.2 Требования к показателям назначения	28

6.6.3 Требования к надёжности	29

6.6.4 Требования к безопасности	29

6.6.5 Требования к эргономике и технической эстетике	30

6.6.6 Требования к транспортабельности	30

6.6.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы	30

6.6.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа	30

6.6.9 Требования по сохранности информации при авариях	31

6.6.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий	31

6.6.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности	31

6.6.12 Требования к стандартизации и унификации	31

6.6.13 Ограничения, накладываемые на систему	31

7 Состав и содержание работ по созданию системы	33

8 Порядок разработки системы	35

9 Порядок контроля и приёмки системы	36

10 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	40

11 Требования к документированию	41

12 Источники разработки	42

# Введение

Настоящий документ является техническим заданием на разработку программного комплекса «Язык программирования Loom: компилятор и виртуальная машина». Комплекс включает учебный язык программирования Loom без объектно-ориентированных конструкций, компилятор, транслирующий программу из нескольких исходных файлов в байткод собственного формата, и виртуальную машину, исполняющую этот байткод в ОС Windows и Linux.

Документ регламентирует состав и содержание требований к языку, компилятору и виртуальной машине, этапы и сроки разработки, результаты этапов, порядок контроля и приёмки.

Настоящий документ предназначен для:

- технического специалиста – для него документ служит основным источником сведений о синтаксисе языка, формате байткода, интерфейсах компилятора и виртуальной машины и технических характеристиках системы и позволяет планировать и реализовывать проект;

- заказчика – для него документ даёт представление о том, что будет разработано, в какие сроки и какие результаты он получит, а также позволяет оценить соответствие системы заданию и внести корректировки на этапе разработки.

# 1 Термины и определения

В данном разделе перечислены термины и их определения, использованные в настоящем документе:

- абстрактное синтаксическое дерево (AST) – древовидное представление структуры программы, в котором узлы соответствуют конструкциям языка (объявлениям, операторам, выражениям);

- байткод – последовательность инструкций виртуальной машины, полученная компиляцией исходного текста и не зависящая от процессора и операционной системы;

- виртуальная машина (ВМ) – программа loom, которая загружает файл байткода, проверяет его и выполняет инструкции;

- верификация байткода – проверка файла байткода перед выполнением: сигнатуры, версии формата, целостности таблиц, адресов переходов и индексов;

- дизассемблер – средство вывода содержимого файла байткода в текстовом виде (команда loomc disasm);

- импорт – директива import, подключающая к модулю другой исходный файл или нативную библиотеку;

- кадр вызова – область памяти виртуальной машины, хранящая параметры, локальные переменные вызванной функции и адрес возврата;

- компилятор – программа loomc, которая выполняет лексический, синтаксический и семантический анализ исходного текста и формирует файл байткода;

- модуль – исходный файл программы; функции и структуры модуля доступны другим модулям через его пространство имён;

- нативная библиотека – набор функций, реализованных на C/C++: стандартная библиотека встроена в виртуальную машину, внешняя загружается из динамической библиотеки (.dll, .so);

- пространство имён – префикс (имя модуля или псевдоним), через который вызываются функции и используются структуры другого модуля, например geometry.distance;

- сборка мусора – автоматическое освобождение памяти объектов, на которые не осталось ссылок; в системе выполняется средой .NET;

- семантический анализ – этап компиляции, на котором разрешаются имена и проверяются типы;

- сигнатура функции – число и типы параметров и тип результата функции;

- стек операндов – область памяти виртуальной машины, в которую инструкции помещают значения и из которой их извлекают;

- стейкхолдер – заинтересованная сторона проекта: программист (StH-01), автор нативной библиотеки (StH-02), обучающийся (StH-03), сопровождающий разработчик (StH-04), заказчик (StH-05);

- структура – составной тип данных из именованных типизированных полей без методов и наследования;

- токен (лексема) – минимальная значимая единица исходного текста: ключевое слово, идентификатор, литерал, оператор или разделитель;

- файл байткода – файл с расширением .lbc, содержащий байткод всех модулей программы, таблицы констант, имён, структур, функций и нативных импортов;

- MoSCoW – метод приоритизации требований: Must Have – обязательные, Should Have – важные, но не критичные, Could Have – желательные.

# 2 Перечень сокращений

В данном разделе приведён перечень сокращений, использованных в документе:

- ABI – Application Binary Interface – двоичный интерфейс приложения;

- API – Application Programming Interface – программный интерфейс приложения;

- AOT – Ahead-of-Time – компиляция в машинный код до запуска;

- AST – Abstract Syntax Tree – абстрактное синтаксическое дерево;

- CON – Constraint – ограничение (идентификатор требования);

- FR – Functional Requirement – функциональное требование (идентификатор);

- IEEE 754 – стандарт представления чисел с плавающей точкой;

- JIT – Just-in-Time – компиляция в машинный код во время выполнения;

- LTS – Long-Term Support – версия с долгосрочной поддержкой;

- NFR – Non-Functional Requirement – нефункциональное требование (идентификатор);

- StH – Stakeholder – заинтересованная сторона (идентификатор);

- UC – Use Case – сценарий использования (идентификатор);

- UTF-8 – формат кодирования символов Unicode;

- ВМ – виртуальная машина;

- ОС – операционная система;

- ООП – объектно-ориентированное программирование;

- ПО – программное обеспечение;

- РБНФ – расширенная форма Бэкуса – Наура;

- ТЗ – техническое задание;

- УТ – требование, подлежащее уточнению (идентификатор).

# 3 Общие сведения

Данный раздел содержит основные сведения о разработке.

## 3.1 Наименование разработки

Наименованием данной разработки является – «Язык программирования Loom: компилятор и виртуальная машина» (далее – система Loom).

## 3.2 Основания для разработки

Настоящее техническое задание разработано на основании следующих документов:

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- СТП ВятГУ 101-2004 «Общие требования к оформлению текстовых документов», утверждённый ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет».

Иных документов, на основании которых создаётся система, не имеется.

## 3.3 Сведения об участниках разработки

Исполнителем настоящей работы является студент ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (Колледжа ВятГУ), группы ИСПк-404-52-00, Решетников А. А.

Заказчиком настоящей работы является преподаватель ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Долженкова М. Л.

## 3.4 Сроки разработки

Разработка системы должна быть осуществлена с 08.09.2026 по 17.05.2027.

## 3.5 Источники и порядок финансирования работ

Разработка системы осуществляется в рамках выполнения учебной практики и не предусматривает отдельного финансирования со стороны заказчика. Затраты, связанные с использованием оборудования и программного обеспечения, необходимого для разработки, несёт исполнитель с использованием бесплатных и открытых средств разработки.

# 4 Цели и назначение создания системы

В данном разделе обозначены цели и назначение системы.

## 4.1 Цели создания системы

Целью создания системы является разработка языка программирования Loom с полным циклом «исходный код → байткод → виртуальная машина», в котором программа из нескольких файлов компилируется в один файл байткода и одинаково выполняется в Windows и Linux без исходных текстов и без установленной платформы .NET, а каждый этап трансляции доступен для просмотра.

Задачи:

- проанализировать существующие языки и виртуальные машины (Lua, CPython, clox, JVM) и выбрать архитектурные решения;

- разработать спецификацию языка с грамматикой в РБНФ и спецификацию формата байткода и набора инструкций;

- разработать компилятор на C#: лексический, синтаксический и семантический анализ, генерацию байткода, диагностику и дизассемблер;

- разработать виртуальную машину на C#: загрузку и проверку байткода, интерпретатор, управление памятью и обработку ошибок выполнения;

- реализовать стандартную нативную библиотеку (console, math, strings, io) и подключение внешних динамических библиотек;

- провести испытания в Windows и Linux и подготовить документацию.

## 4.2 Назначение системы

В данном разделе описаны функциональное и эксплуатационное назначение разрабатываемой системы.

### 4.2.1 Функциональное назначение

Система предназначена для написания, компиляции и выполнения программ на языке Loom. Она обеспечивает объявление переменных базовых типов, структур и массивов, условия, ветвление switch, циклы, функции с рекурсией, импорт исходных файлов и нативных библиотек, проверку типов при компиляции, генерацию байткода в один файл, проверку и выполнение байткода виртуальной машиной с автоматическим управлением памятью, вывод сообщений об ошибках с позицией и стеком вызовов, просмотр токенов, синтаксического дерева и листинга байткода.

### 4.2.2 Эксплуатационное назначение

Система предназначена для использования программистами, обучающимися, авторами нативных библиотек и сопровождающим разработчиком. Использование системы позволяет изучать устройство трансляторов на наблюдаемом примере, писать и распространять небольшие консольные программы одним файлом байткода для Windows и Linux и расширять язык функциями на C/C++ без изменения виртуальной машины.

# 5 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс создания, трансляции и выполнения учебных и небольших прикладных программ. В настоящее время обучающиеся используют либо промышленные платформы (JVM, .NET, CPython), устройство которых слишком объёмно для самостоятельного разбора, либо простые интерпретаторы, исполняющие синтаксическое дерево напрямую и не показывающие этап байткода. Программу на скриптовом языке нельзя передать без исходных текстов, а для её запуска нужна установленная среда исполнения.

Автоматизации подлежат следующие процессы:

- лексический, синтаксический и семантический анализ исходного текста с выдачей сообщений об ошибках;

- сборка программы из нескольких исходных файлов с разрешением импортов;

- генерация байткода и запись его в файл документированного формата;

- загрузка, проверка и выполнение байткода виртуальной машиной;

- связывание программы с функциями стандартной и внешних нативных библиотек;

- автоматическое управление памятью при выполнении программы;

- вывод промежуточных представлений программы (токены, дерево, листинг байткода).

Условия эксплуатации: пользователи работают с системой через командную строку (терминал) на персональном компьютере под управлением Windows или Linux; исходные тексты подготавливаются в любом текстовом редакторе. Система работает локально и не требует подключения к сети. Специальные требования к температуре, влажности и другим условиям эксплуатации для программной части не предъявляются.

Границы системы включают компилятор, виртуальную машину, стандартную нативную библиотеку, интерфейс нативных библиотек и документацию. За границами системы остаются и не автоматизируются:

- редактирование исходного текста, подсветка синтаксиса и автодополнение (CON-04);

- пошаговая отладка программ и компиляция в машинный код (CON-04);

- разработка внешних нативных библиотек сторонними авторами и их компиляторы C/C++;

- распространение пакетов и библиотек через репозиторий.

# 6 Требования к системе

Данный раздел настоящего технического задания содержит основные требования к результатам разработки.

## 6.1 Требования к структуре системы в целом

Система должна состоять из следующих программных компонентов (рисунок 1):

- компилятора loomc – консольного приложения на C# (.NET 10), включающего лексический анализатор, синтаксический анализатор (рекурсивный спуск), загрузчик модулей, семантический анализатор, генератор байткода, подсистему диагностики, вывод токенов и дерева и дизассемблер;

- файла байткода .lbc – единственного результата компиляции, связывающего компилятор и виртуальную машину через спецификацию формата;

- виртуальной машины loom – отдельного консольного приложения на C# (.NET 10), включающего загрузчик, верификатор байткода, модуль связывания нативных импортов, интерпретатор со стеком операндов и кадрами вызова и обработчик ошибок выполнения; память освобождается сборщиком мусора .NET;

- стандартной нативной библиотеки – модулей console, math, strings и io, встроенных в виртуальную машину;

- интерфейса нативных библиотек – заголовочного файла loom_native.h и загрузчика внешних библиотек.

Рисунок 1 – Архитектура системы Loom

Компилятор и виртуальная машина не вызывают друг друга и взаимодействуют только через файл байткода. Описание формата байткода (коды инструкций, чтение и запись секций файла) вынесено в общую библиотеку Loom.Bytecode, которую используют оба приложения.

### 6.1.1 Требования к перспективам развития

Дальнейшее развитие системы может предусматривать реализацию следующих функций:

- глобальные константы и перечисления (enum);

- ассоциативные массивы (словари);

- передача структур и массивов в функции внешних нативных библиотек;

- оптимизации байткода (свёртка констант, удаление недостижимого кода);

- расширение подсветки синтаксиса и проверки ошибок для редактора Visual Studio Code;

- пошаговый отладчик с точками останова;

- компиляция «горячих» участков в машинный код (JIT).

## 6.2 Принцип работы программы

Работа системы строится на последовательной трансляции программы компилятором и исполнении результата виртуальной машиной (рисунок 2). Общий алгоритм работы:

- программист запускает loomc build с главным файлом; компилятор разбивает текст на токены и строит синтаксическое дерево;

- для каждой директивы import компилятор загружает и разбирает импортируемый файл (каждый файл – один раз), проверяя отсутствие циклов; для import native подключаются описания стандартного модуля или объявления внешней библиотеки;

- семантический анализ разрешает имена и проверяет типы во всех модулях; при ошибках выводятся все сообщения и файл байткода не создаётся;

- генератор формирует байткод функций и таблицы констант, имён, структур, функций, нативных импортов и отладочную информацию и записывает их в один файл .lbc;

- программист запускает loom с файлом байткода; виртуальная машина проверяет сигнатуру и версию формата и верифицирует байткод;

- виртуальная машина связывает нативные импорты с функциями стандартной библиотеки и загруженных внешних библиотек, сверяя сигнатуры;

- интерпретатор выполняет функцию main, программа взаимодействует с пользователем через модуль console, память освобождается автоматически;

- при ошибке выполнения выводятся текст ошибки и стек вызовов; после завершения main виртуальная машина возвращает её код.

Рисунок 2 – Схема трансляции и исполнения программы

Детальное описание основных вариантов взаимодействия пользователей с системой приведено в документе «Сценарии использования языка программирования Loom» (UC-1 – UC-4).

## 6.3 Требования к пользовательскому интерфейсу

Пользовательский интерфейс системы – интерфейс командной строки компилятора loomc и виртуальной машины loom, а также программный интерфейс нативных библиотек. Графический интерфейс не разрабатывается.

### 6.3.1 Общие требования к интерфейсу

Интерфейс системы должен соответствовать следующим общим требованиям:

- все сообщения выводятся на русском языке в кодировке UTF-8, в Windows – с переключением кодовой страницы консоли на UTF-8; результаты (токены, дерево, листинг, вывод программы) – в стандартный поток вывода, сообщения об ошибках – в стандартный поток ошибок;

- каждое сообщение об ошибке начинается с позиции (файл:строка:столбец) или с вида ошибки («Ошибка выполнения», «Ошибка загрузки») и содержит код из справочника кодов ошибок (FR-17);

- компилятор и виртуальная машина поддерживают параметры ‑‑help и ‑‑version и возвращают документированные коды завершения;

- неизвестный параметр приводит к сообщению с подсказкой ‑‑help и коду завершения 2.

### 6.3.2 Интерфейс компилятора

Компилятор запускается командой loomc. Команды и параметры компилятора приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Команды и параметры компилятора

| Команда или параметр | Назначение |
| --- | --- |
| loomc build <файл.loom> | Компиляция главного файла и всех импортируемых модулей в файл байткода |
| -o <файл.lbc> | Имя выходного файла; по умолчанию – имя главного файла с расширением .lbc |
| ‑‑dump‑tokens | Вывод списка токенов: позиция, тип и текст каждого токена |
| ‑‑dump‑ast | Вывод синтаксического дерева с отступами и типами выражений (УТ-5) |
| loomc disasm <файл.lbc> | Вывод листинга файла байткода |
| ‑‑help, ‑‑version | Справка по командам; версия компилятора и формата байткода |

Компилятор завершается с кодом 0 при успехе, 1 – при ошибках в программе и 2 – при неверных параметрах или ошибке ввода-вывода (FR-25). При успешной сборке выводятся список модулей и нативных модулей, число функций и структур, размер файла байткода и время сборки (УТ-3).

Сообщение об ошибке компиляции имеет вид «файл:строка:столбец: ошибка Eкод: текст», например:

main.loom:7:15: ошибка E0201: ожидалось «;», найдено «}» main.loom:12:9: ошибка E0302: неизвестная переменная «count»

После сообщений выводится общее число ошибок; файл байткода при ошибках не создаётся.

Листинг дизассемблера содержит заголовок (версия формата и размеры таблиц), таблицы констант и нативных импортов и для каждой функции строки «смещение – номер строки исходного кода – инструкция – операнды – расшифровка» (NFR-07). Листинг программы, вычисляющей сумму чисел от 1 до 10 циклом for, приведён в листинге 1.

Листинг 1 – Листинг байткода программы loop.loom

Файл loop.lbc, формат 1.0: констант 3, структур 0, функций 1, импортов 1 Константы: #0 int 0 #1 int 1 #2 int 10 Импорты: @0 console.println(string): void Функция main: параметров 0, локальных 2 (sum, i), глубина стека 2 0000 4 CONST #0 ; 0 0003 4 STORE_LOCAL 0 ; sum 0006 5 CONST #1 ; 1 0009 5 STORE_LOCAL 1 ; i 0012 5 LOAD_LOCAL 1 ; i 0015 5 CONST #2 ; 10 0018 5 LE_I 0019 5 JMP_FALSE +25 ; -> 0049 0024 6 LOAD_LOCAL 0 ; sum 0027 6 LOAD_LOCAL 1 ; i 0030 6 ADD_I 0031 6 STORE_LOCAL 0 ; sum 0034 5 LOAD_LOCAL 1 ; i 0037 5 CONST #1 ; 1 0040 5 ADD_I 0041 5 STORE_LOCAL 1 ; i 0044 5 JMP -37 ; -> 0012 0049 8 LOAD_LOCAL 0 ; sum 0052 8 TO_STR 0053 8 CALL_NATIVE @0 1 ; console.println 0057 9 RET_VOID

### 6.3.3 Интерфейс виртуальной машины

Виртуальная машина запускается командой loom [‑‑lib‑path <каталог>] <файл.lbc> [аргументы программы]. Параметры виртуальной машины указываются до имени файла, аргументы программы – после него. Параметр ‑‑lib‑path задаёт дополнительный каталог поиска внешних библиотек и может указываться несколько раз; ‑‑help и ‑‑version выводят справку, версию виртуальной машины и поддерживаемые версии формата байткода (FR-26).

Виртуальная машина завершается с кодом, возвращённым функцией main (0–63), с кодом 70 при ошибке выполнения, 71 – при ошибке загрузки байткода и 2 – при неверных параметрах запуска.

При ошибке выполнения выводятся код и описание ошибки и стек вызовов (функция, файл и строка для каждого кадра), например:

Ошибка выполнения R0101: деление целого числа на ноль в stats.average (stats.loom:18) в stats.report (stats.loom:31) в main (main.loom:9)

При ошибке загрузки выводятся код и описание ошибки; если не найдена внешняя библиотека – ожидаемое имя файла для текущей ОС и все просмотренные каталоги в порядке поиска (УТ-4).

### 6.3.5 Программный интерфейс нативных библиотек

Внешняя нативная библиотека разрабатывается на C или C++ с использованием заголовочного файла loom_native.h, входящего в поставку системы (FR-27). Элементы интерфейса приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Элементы заголовочного файла loom_native.h

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| LoomVM | Непрозрачный указатель на экземпляр виртуальной машины |
| LoomType | Перечисление типов: LOOM_INT, LOOM_FLOAT, LOOM_BOOL, LOOM_STRING, LOOM_VOID |
| LoomValue | Значение: поле type и объединение as (i – int64_t, f – double, b – bool, s – строка UTF-8) |
| LoomNativeFn | Тип нативной функции: int (*)(LoomVM*, const LoomValue* args, int argc, LoomValue* result) |
| loom_register | Регистрация функции: имя, указатель, тип результата, массив типов параметров, их число |
| loom_return_string | Возврат строки из функции; виртуальная машина копирует строку в свою память |
| loom_error | Сообщение об ошибке; после возврата из функции виртуальная машина выполняет обработку ошибки выполнения (FR-22) |
| LOOM_OK, LOOM_ERROR | Коды возврата нативной функции и loom_lib_init |
| LOOM_EXPORT | Макрос экспорта функции из динамической библиотеки (__declspec(dllexport) или visibility("default")) |
| loom_lib_init | Точка входа библиотеки: вызывается виртуальной машиной один раз после загрузки и регистрирует функции |

Пример внешней библиотеки приведён в листинге 2, а её использование в программе – в листинге 5 (подраздел 6.5.3).

Листинг 2 – Внешняя нативная библиотека mylib (mylib.c)

#include <stdio.h> #include <string.h> #include "loom_native.h" static int add(LoomVM *vm, const LoomValue *a, int argc, LoomValue *res) { res->type = LOOM_INT; res->as.i = a[0].as.i + a[1].as.i; return LOOM_OK; } static int greet(LoomVM *vm, const LoomValue *a, int argc, LoomValue *res) { char buf[256]; if (strlen(a[0].as.s) == 0) return loom_error(vm, "greet: пустое имя"); snprintf(buf, sizeof buf, "Привет, %s!", a[0].as.s); return loom_return_string(vm, res, buf); } LOOM_EXPORT int loom_lib_init(LoomVM *vm) { static const LoomType two_ints[] = { LOOM_INT, LOOM_INT }; static const LoomType one_str[] = { LOOM_STRING }; loom_register(vm, "add", add, LOOM_INT, two_ints, 2); loom_register(vm, "greet", greet, LOOM_STRING, one_str, 1); return LOOM_OK; }

Через границу виртуальной машины и библиотеки передаются только значения типов int, float, bool и string. Строки-аргументы действительны только во время вызова функции. Имени библиотеки mylib соответствует файл mylib.dll в Windows и libmylib.so в Linux (УТ-4).

## 6.4 Требования к функциям

Разрабатываемая система должна обеспечивать реализацию следующих функций (в скобках указан идентификатор функционального требования):

- лексический анализ (FR-01);

- синтаксический анализ и построение AST (FR-02);

- переменные и базовые типы (FR-03);

- выражения и операторы (FR-04);

- условный оператор (FR-05);

- оператор ветвления switch (FR-06);

- циклы (FR-07);

- функции (FR-08);

- структуры (FR-09);

- одномерные массивы (FR-10);

- семантический анализ (FR-11);

- импорт исходных файлов (FR-12);

- импорт стандартной нативной библиотеки (FR-13);

- импорт внешней нативной библиотеки (FR-14);

- генерация байткода (FR-15);

- отладочная информация (FR-16);

- диагностические сообщения компилятора (FR-17);

- вывод промежуточных представлений (FR-18);

- загрузка и проверка байткода (FR-19);

- разрешение нативных импортов (FR-20);

- исполнение программы (FR-21);

- ошибки времени выполнения (FR-22);

- автоматическое управление памятью (FR-23);

- функции стандартной библиотеки (FR-24);

- командная строка компилятора (FR-25);

- командная строка виртуальной машины (FR-26);

- интерфейс нативных библиотек (FR-27).

Полные формулировки функциональных требований, их источники, обоснования и приоритеты приведены в документе «Классификация и формализация требований языка программирования Loom» с уточнениями УТ-1 – УТ-7 из документа «Анализ полноты и непротиворечивости требований».

## 6.5 Требования к видам обеспечения

Данный раздел содержит основные требования к видам обеспечения системы.

### 6.5.1 Требования к математическому обеспечению

Результат данной разработки должен соответствовать следующим требованиям к математическому обеспечению:

- лексический анализ выполняется детерминированным конечным автоматом за один проход по тексту;

- синтаксический анализ выполняется методом рекурсивного спуска с просмотром на один токен вперёд; приоритет операторов задаётся уровнями грамматики (таблица 7);

- семантический анализ выполняется обходом дерева с таблицами символов, вложенными по областям видимости;

- условные операторы и циклы транслируются в инструкции условного и безусловного перехода; адреса переходов вперёд заполняются после генерации тела конструкции (обратное заполнение);

- виртуальная машина выполняет инструкции в цикле выборки и диспетчеризации по коду операции;

- память освобождается сборщиком мусора .NET; копирование структур и массивов выполняется при первом изменении значения, на которое есть другие ссылки (копирование при записи);

- вещественные числа выводятся кратчайшим десятичным представлением, однозначно восстанавливающим значение, с точкой в качестве разделителя и не менее чем одной цифрой после неё (например, 5.0).

Адрес перехода инструкций JMP, JMP_FALSE и JMP_TRUE вычисляется по формуле

A = p + n + δ,	(1)

где A – смещение инструкции, которой передаётся управление;

p – смещение инструкции перехода;

n – длина инструкции перехода в байтах (5);

δ – операнд инструкции (32-битное целое со знаком).

Например, для инструкции JMP_FALSE со смещением 19 и операндом +25 (листинг 1) A = 19 + 5 + 25 = 49.

### 6.5.2 Требования к информационному обеспечению

Данный раздел содержит основные требования к информационному обеспечению системы.

#### 6.5.2.1 Требования к структуре данных

Основной структурой данных системы является файл байткода .lbc. Структура файла представлена на рисунке 3, состав секций – в таблице 3.

Рисунок 3 – Структура файла байткода

Таблица 3 – Секции файла байткода

| Секция | Содержимое и формат записей |
| --- | --- |
| Заголовок | Сигнатура «LOOM» (4 байта ASCII); версия формата: старший и младший номер (по 2 байта); флаги (4 байта, бит 0 – наличие отладочной информации); индекс функции main (4 байта) |
| Таблица имён | Число записей (4 байта); для каждой – длина (4 байта) и строка UTF-8. Хранит имена модулей, файлов, функций, структур, полей и локальных переменных |
| Таблица констант | Число записей; для каждой – тег (1 байт: 1 – int, 2 – float, 3 – string) и значение (8 байт для int и float; длина и UTF-8 для string) |
| Таблица структур | Для каждой структуры – индекс имени, число полей (1 байт), для каждого поля индекс имени и код типа |
| Таблица нативных импортов | Для каждого импорта – индексы имён библиотеки и функции, число параметров (1 байт), коды типов параметров и результата |
| Таблица функций | Для каждой функции – индекс имени, индекс модуля, число параметров (1 байт), число локальных переменных (2 байта), максимальная глубина стека (2 байта), длина кода (4 байта) и байты кода |
| Отладочная информация | Для каждой функции – пары (смещение инструкции, номер строки) и индексы имён локальных переменных (FR-16) |

Многобайтовые числа записываются в порядке от младшего байта к старшему (little-endian), вещественные – в формате IEEE 754 binary64. Виртуальная машина выполняет файлы с тем же старшим номером версии формата и младшим номером, не превышающим собственный. Набор инструкций приведён в таблице 4; каждая инструкция состоит из кода операции (1 байт) и операндов.

Таблица 4 – Набор инструкций виртуальной машины

| Группа | Инструкции | Операнды | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Константы и стек | CONST, TRUE, FALSE, POP, DUP | CONST – индекс константы (2 байта) | Помещение значения в стек, удаление или дублирование вершины стека |
| Локальные переменные | LOAD_LOCAL, STORE_LOCAL | Номер слота (2 байта) | Чтение и запись локальной переменной текущего кадра |
| Арифметика int | ADD_I, SUB_I, MUL_I, DIV_I, MOD_I, NEG_I | – | Целочисленные операции; DIV_I и MOD_I при делителе 0 вызывают ошибку выполнения |
| Арифметика float | ADD_F, SUB_F, MUL_F, DIV_F, NEG_F | – | Операции по IEEE 754 |
| Сравнение | EQ, NE, LT_I, LE_I, GT_I, GE_I, LT_F, LE_F, GT_F, GE_F | – | Результат типа bool; EQ и NE – для int, float, bool и string |
| Логика, строки, преобразования | NOT, CONCAT, I2F, F2I, TO_STR | – | Логическое отрицание, конкатенация строк, преобразования int(), float(), string() |
| Переходы | JMP, JMP_FALSE, JMP_TRUE | Смещение δ (4 байта со знаком) | Передача управления по формуле (1); && и ¦¦ реализуются условными переходами |
| Вызовы | CALL, CALL_NATIVE, RET, RET_VOID | Индекс функции или импорта (2 байта), число аргументов (1 байт) | Создание и удаление кадра вызова, вызов нативной функции |
| Структуры | NEW_STRUCT, GET_FIELD, SET_FIELD | Индекс структуры (2 байта) или номер поля (1 байт) | Создание значения структуры из значений полей в стеке, чтение и запись поля |
| Массивы | NEW_ARRAY, GET_INDEX, SET_INDEX, ARRAY_LEN, ARRAY_APPEND | NEW_ARRAY – число элементов (2 байта) | Создание массива, доступ по индексу с проверкой границ, len, append |

Всего набор содержит 48 инструкций. Внутреннее представление значений в виртуальной машине (тегированное значение: тип и данные или ссылка на объект в куче) определяется на этапе проектирования и в файл байткода не записывается.

#### 6.5.2.2 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

К контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных предъявляются следующие требования:

- компилятор записывает файл байткода во временный файл и переименовывает его в итоговый только после успешной записи; при ошибке ранее существовавший файл не изменяется;

- виртуальная машина не изменяет файл байткода и не создаёт постоянных данных, кроме файлов, записываемых программой через модуль io;

- каждый файл байткода содержит номер версии формата; при изменении формата увеличивается старший или младший номер согласно правилам совместимости (подраздел 6.5.2.1);

- исходный код системы и документация хранятся в репозитории Git с журналом изменений; восстановление любой версии выполняется средствами Git.

#### 6.5.2.3 Требования к входным данным

Система может ожидать от пользователей следующие входные данные:

- исходные файлы .loom в кодировке UTF-8 (с меткой порядка байтов или без неё); перевод строки LF или CR LF;

- команды и параметры командной строки компилятора и виртуальной машины;

- файлы байткода .lbc, созданные компилятором;

- файлы внешних нативных библиотек (.dll, .so), экспортирующие функцию loom_lib_init;

- входные данные программы: стандартный ввод, аргументы командной строки, файлы, читаемые через модуль io.

Файл, не являющийся корректным текстом UTF-8, отклоняется компилятором с ошибкой и позицией первого некорректного байта. Файл байткода, не прошедший верификацию, отклоняется виртуальной машиной с кодом 71 (FR-19).

### 6.5.3 Требования к лингвистическому обеспечению

Сообщения компилятора и виртуальной машины, справка и документация должны быть на русском языке. Ключевые слова и имена функций стандартной библиотеки языка Loom – на английском языке. Идентификаторы в программах состоят из латинских букв, цифр и символа «_» и не начинаются с цифры; строковые литералы и комментарии могут содержать любые символы Unicode.

Язык Loom должен соответствовать следующим требованиям:

- программа состоит из одного или нескольких модулей; главный модуль содержит функцию main без параметров с типом результата int (код завершения 0–63) или без типа результата;

- на верхнем уровне модуля допускаются только директивы import, объявления структур и функций; переменные объявляются только внутри функций и обязательно инициализируются;

- язык статически типизирован; неявные преобразования типов не выполняются;

- операторы == и != применимы к int, float, bool и string; сравнение структур и массивов – ошибка компиляции (УТ-6); операторы <, <=, >, >= применимы к int и float;

- переполнение int выполняется по модулю 2⁶⁴ без ошибки; целочисленное деление отбрасывает дробную часть, знак остатка совпадает со знаком делимого; деление float на ноль даёт inf или NaN;

- путь в директиве import указывается относительно каталога импортирующего файла с разделителем «/»; конструкция as задаёт псевдоним пространства имён, а импорт двух модулей с совпадающими именами без псевдонима – ошибка компиляции (УТ-1);

- комментарии: однострочные // и многострочные /* */ без вложенности.

Ключевые слова языка приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Ключевые слова языка Loom

| Ключевые слова | Назначение |
| --- | --- |
| var | Объявление локальной переменной |
| func, return | Объявление функции и возврат из неё |
| struct | Объявление структуры |
| if, else | Условный оператор |
| switch, case, default | Оператор ветвления |
| while, for, break, continue | Циклы и управление циклом |
| import, native, as | Импорт исходного файла, нативной библиотеки, псевдоним пространства имён |
| true, false | Логические литералы |
| int, float, bool, string, void | Имена встроенных типов |

Типы данных языка приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Типы данных языка Loom

| Тип | Описание | Пример литерала |
| --- | --- | --- |
| int | Целое со знаком, 64 бита | 42, -7, 0 |
| float | Вещественное IEEE 754, 64 бита | 3.14, 2.0, 1.5e-3 |
| bool | Логическое значение | true, false |
| string | Неизменяемая строка UTF-8; экранирование \n, \t, \", \\ | "Привет\n" |
| T[] | Одномерный массив элементов типа T, копируется по значению | [1, 2, 3] |
| Структура | Набор именованных полей, копируется по значению | Point { x: 1.0, y: 2.0 } |
| void | Отсутствие значения (только тип результата функции) | – |

Приоритет и ассоциативность операторов приведены в таблице 7 (1 – наивысший приоритет).

Таблица 7 – Приоритет операторов

| Приоритет | Операторы | Ассоциативность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вызов f(), индекс a[i], доступ к полю p.x | Левая |
| 2 | Унарные -, ! | Правая |
| 3 | *, /, % | Левая |
| 4 | +, - (для string + – конкатенация) | Левая |
| 5 | <, <=, >, >= | Левая |
| 6 | ==, != | Левая |
| 7 | && (сокращённое вычисление) | Левая |
| 8 | ¦¦ (сокращённое вычисление) | Левая |
| 9 | =, +=, -=, *=, /= (только как оператор, не выражение) | – |

Встроенные функции len, append, int, float и string доступны без импорта. Функции стандартной библиотеки приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Функции стандартной библиотеки

| Модуль | Функции (сигнатуры) |
| --- | --- |
| console | print(s: string); println(s: string); readLine(): string – при исчерпании ввода возвращает пустую строку; eof(): bool – признак исчерпания ввода (УТ-2); argCount(): int; arg(i: int): string |
| math | abs(x: float): float; sqrt(x: float): float; pow(x: float, y: float): float; floor(x: float): float; ceil(x: float): float; min(a: float, b: float): float; max(a: float, b: float): float; randomInt(lo: int, hi: int): int |
| strings | length(s: string): int; substring(s: string, start: int, count: int): string; indexOf(s: string, sub: string): int; toUpper(s: string): string; toLower(s: string): string; parseInt(s: string): int; parseFloat(s: string): float |
| io | readAllText(path: string): string; writeAllText(path: string, text: string); exists(path: string): bool |

Ошибки функций стандартной библиотеки (некорректное число в parseInt, отсутствующий файл в readAllText, индекс вне строки в substring) являются ошибками времени выполнения (FR-22). Грамматика языка приведена в листинге 3 (сокращённая запись в РБНФ по ISO/IEC 14977; полная грамматика входит в спецификацию языка).

Листинг 3 – Грамматика языка Loom (РБНФ, сокращённо)

program = { import } { structDecl ¦ funcDecl } ; import = "import" STRING [ "as" IDENT ] ";" ¦ "import" "native" STRING ( ";" ¦ "{" { nativeFunc } "}" ) ; nativeFunc = "func" IDENT "(" [ params ] ")" [ ":" type ] ";" ; structDecl = "struct" IDENT "{" { IDENT ":" type ";" } "}" ; funcDecl = "func" IDENT "(" [ params ] ")" [ ":" type ] block ; params = IDENT ":" type { "," IDENT ":" type } ; type = ( "int" ¦ "float" ¦ "bool" ¦ "string" ¦ "void" ¦ qualName ) { "[" "]" } ; block = "{" { stmt } "}" ; stmt = varDecl ¦ ifStmt ¦ switchStmt ¦ whileStmt ¦ forStmt ¦ block ¦ "break" ";" ¦ "continue" ";" ¦ "return" [ expr ] ";" ¦ simple ";" ; varDecl = "var" IDENT [ ":" type ] "=" expr ";" ; simple = expr [ ( "=" ¦ "+=" ¦ "-=" ¦ "*=" ¦ "/=" ) expr ] ; ifStmt = "if" "(" expr ")" block [ "else" ( ifStmt ¦ block ) ] ; switchStmt = "switch" "(" expr ")" "{" { "case" label ":" { stmt } } [ "default" ":" { stmt } ] "}" ; label = [ "-" ] INT ¦ STRING ; whileStmt = "while" "(" expr ")" block ; forStmt = "for" "(" ( varDecl ¦ [ simple ] ";" ) [ expr ] ";" [ simple ] ")" block ; expr = andExpr { "¦¦" andExpr } ; andExpr = eqExpr { "&&" eqExpr } ; eqExpr = relExpr { ( "==" ¦ "!=" ) relExpr } ; relExpr = addExpr { ( "<" ¦ "<=" ¦ ">" ¦ ">=" ) addExpr } ; addExpr = mulExpr { ( "+" ¦ "-" ) mulExpr } ; mulExpr = unary { ( "*" ¦ "/" ¦ "%" ) unary } ; unary = ( "-" ¦ "!" ) unary ¦ postfix ; postfix = primary { "(" [ args ] ")" ¦ "[" expr "]" ¦ "." IDENT } ; primary = INT ¦ FLOAT ¦ STRING ¦ "true" ¦ "false" ¦ qualName [ structLit ] ¦ ( "int" ¦ "float" ¦ "string" ) "(" expr ")" ¦ "(" expr ")" ¦ "[" [ args ] "]" ; structLit = "{" IDENT ":" expr { "," IDENT ":" expr } "}" ; args = expr { "," expr } ; qualName = IDENT [ "." IDENT ] ;

Пример программы из двух модулей приведён в листинге 4. При запуске командой loom app.lbc 3 4 программа выводит площадь прямоугольника 12, сумму 50 (остаток 2) и расстояние 5.0.

Листинг 4 – Пример программы на языке Loom

// geometry.loom import native "math"; struct Point { x: float; y: float; } func distance(a: Point, b: Point): float { var dx = b.x - a.x; var dy = b.y - a.y; return math.sqrt(dx * dx + dy * dy); } // main.loom import native "console"; import native "strings"; import "geometry.loom"; struct Rect { width: int; height: int; } func area(r: Rect): int { return r.width * r.height; } func describe(n: int): string { switch (n % 3) { case 0: return "делится на 3"; case 1: return "остаток 1"; default: return "остаток 2"; } } func main(): int { console.print("Введите имя: "); var name = console.readLine(); console.println("Привет, " + name + "!"); if (console.argCount() < 2) { console.println("Укажите ширину и высоту"); return 1; } var r = Rect { width: strings.parseInt(console.arg(0)), height: strings.parseInt(console.arg(1)) }; console.println("Площадь прямоугольника " + string(r.width) + " x " + string(r.height) + " = " + string(area(r))); var sum = 0; for (var i = 1; i <= 10; i += 1) { if (i == 5) { continue; } sum += i; } console.println("Сумма чисел от 1 до 10 без 5: " + string(sum) + " (" + describe(sum) + ")"); var p = geometry.Point { x: 0.0, y: 0.0 }; var q = geometry.Point { x: 3.0, y: 4.0 }; console.println("Расстояние от (0, 0) до (3, 4): " + string(geometry.distance(p, q))); return 0; }

Подключение внешней библиотеки из листинга 2 выполняется объявлением сигнатур её функций:

Листинг 5 – Использование внешней нативной библиотеки

import native "console"; import native "mylib" { func add(a: int, b: int): int; func greet(name: string): string; } func main() { console.println(string(mylib.add(2, 3))); // 5 console.println(mylib.greet("Loom")); // Привет, Loom! }

### 6.5.4 Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение системы должно отвечать следующим требованиям:

- компилятор и виртуальная машина реализуются на языке C# на платформе .NET 10 (LTS) как два отдельных консольных приложения и публикуются в виде самодостаточных исполняемых файлов для Windows x64 и Linux x64, не требующих установки .NET (CON-01, CON-02);

- общий код описания формата байткода оформляется библиотекой классов Loom.Bytecode, подключаемой к обоим приложениям;

- виртуальная машина интерпретирует байткод собственным циклом выполнения и не использует генерацию кода средствами .NET (System.Reflection.Emit, System.Linq.Expressions) (CON-02);

- внешние библиотеки загружаются средствами System.Runtime.InteropServices.NativeLibrary; функции loom_register, loom_error и loom_return_string передаются библиотеке как указатели на методы с атрибутом UnmanagedCallersOnly;

- заголовочный файл loom_native.h должен компилироваться компиляторами C (C11) и C++;

- для хранения исходного кода используется система контроля версий Git;

- используемые библиотеки и инструменты должны иметь открытые лицензии, допускающие их свободное использование (CON-05).

#### 6.5.4.1 Требования к операционной системе

Компилятор и виртуальная машина должны функционировать под управлением ОС Windows 10 и Windows 11 (x64) и Linux x64 (Debian 12 и новее, Ubuntu 22.04 и новее) (CON-03). Установка дополнительного программного обеспечения для запуска программ на Loom не требуется; для сборки внешних библиотек нужен компилятор C/C++ целевой ОС.

### 6.5.5 Требования к техническому обеспечению

Для работы с системой должен использоваться персональный компьютер со следующими минимальными характеристиками (эталонная конфигурация для проверки NFR-01 и NFR-02):

- процессор: x86-64, не менее двух ядер с тактовой частотой не ниже 2,0 ГГц;

- оперативная память: не менее 4 ГБ;

- свободное дисковое пространство: не менее 200 МБ;

- клавиатура и монитор с разрешением не менее 1366×768.

Для разработки системы дополнительно требуются .NET 10 SDK и не менее 5 ГБ свободного дискового пространства. Подключение к сети Интернет для работы системы не требуется.

### 6.5.6 Требования к метрологическому обеспечению

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются. Время выполнения при испытаниях NFR-01 и NFR-02 измеряется средствами ОС (команда time или Measure-Command).

### 6.5.7 Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение системы должно соответствовать следующим требованиям:

- сопровождение системы (исправление ошибок, выпуск версий) выполняет сопровождающий разработчик;

- изменения формата байткода вносятся только вместе с изменением спецификации, номера версии формата и библиотеки Loom.Bytecode;

- внешние нативные библиотеки разрабатываются и сопровождаются их авторами; ответственность за их корректность несёт автор библиотеки;

- при сбое пользователю выводится сообщение с кодом ошибки; поиск причины выполняется по справочнику кодов ошибок.

### 6.5.8 Требования к методическому обеспечению

При разработке и функционировании системы должны применяться следующие нормативно-технические документы:

- ГОСТ 34.602-2020 – в части состава и содержания настоящего технического задания;

- ГОСТ 7.32-2017 – в части оформления отчётных документов;

- СТП ВятГУ 101-2004 – в части оформления текстовых документов;

- ISO/IEC 14977 – в части записи грамматики языка в РБНФ;

- IEEE 754 – в части представления и обработки вещественных чисел.

## 6.6 Общие технические требования к системе

Данный подраздел содержит общие технические требования к системе.

### 6.6.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей системы

Численность и квалификация персонала и пользователей системы должны соответствовать следующим требованиям:

- сопровождение системы обеспечивает один сопровождающий разработчик, владеющий C# и основами построения трансляторов;

- программисты и обучающиеся должны знать основы программирования (переменные, условия, циклы, функции) и уметь работать с командной строкой;

- авторы нативных библиотек должны владеть языком C или C++ и сборкой динамических библиотек;

- специальная подготовка пользователей не проводится; для обучения используются руководство программиста с примерами и справка ‑‑help.

### 6.6.2 Требования к показателям назначения

Результат данной разработки должен соответствовать следующим требованиям к показателям назначения:

- рекурсивное вычисление 30-го числа Фибоначчи – не более 2 с, цикл из 10 000 000 итераций с целочисленной арифметикой – не более 3 с на компьютере эталонной конфигурации (NFR-01);

- компиляция программы из 10 файлов общим объёмом 5000 строк – не более 3 с (NFR-02);

- 0 аварийных завершений виртуальной машины на 1000 повреждённых файлах байткода (NFR-03);

- пиковое потребление памяти – не более 100 МБ в испытании NFR-04;

- побайтно одинаковый вывод в Windows и Linux на демонстрационных программах (NFR-05);

- верная строка ошибки в 30 из 30 и верный столбец не менее чем в 27 из 30 контрольных программ (NFR-06);

- номер строки и расшифровка операндов у всех инструкций листинга (NFR-07);

- предельные размеры: 100 исходных файлов, 65 535 констант, функций и структур, 255 параметров функции, 4096 кадров вызова (NFR-09).

Проверка перечисленных показателей выполняется в ходе приёмочных испытаний по критериям таблицы 10.

### 6.6.3 Требования к надёжности

Надёжное функционирование системы должно быть обеспечено выполнением следующих мероприятий:

- верификацией каждого файла байткода перед выполнением (FR-19);

- проверкой границ массивов, деления на ноль и глубины стека вызовов во время выполнения (FR-22);

- автоматическим управлением памятью и очисткой ссылок в кадрах вызова при возврате из функции (FR-23);

- проверкой виртуальной машины на 1000 повреждённых файлах байткода (NFR-03).

Гарантия отсутствия аварийных завершений (NFR-03) распространяется на загрузку и выполнение байткода и на стандартную библиотеку; код внешних нативных библиотек выполняется без изоляции под ответственность их авторов.

### 6.6.4 Требования к безопасности

К безопасности системы предъявляются следующие требования:

- компилятор и виртуальная машина не выполняют сетевых обращений и не передают никаких данных за пределы компьютера пользователя;

- внешние библиотеки загружаются только по явной директиве import native и только из каталога файла байткода и каталогов ‑‑lib‑path; текущий рабочий каталог и каталоги PATH и LD_LIBRARY_PATH не используются (NFR-08);

- файл байткода, не прошедший верификацию, не выполняется (FR-19);

- система работает с правами запустившего её пользователя и не требует прав администратора;

- в руководстве программиста указывается, что функции модуля io и внешние библиотеки работают с правами пользователя без изоляции.

### 6.6.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Эргономические требования к интерфейсу приведены в подразделе 6.3. Дополнительно предъявляются следующие требования:

- формат сообщений об ошибках единый для всех видов ошибок и всех компонентов системы;

- сообщение об ошибке содержит описание причины и, где возможно, ожидаемое значение;

- вывод дампов и листинга выравнивается по столбцам для чтения в терминале шириной 100 символов;

- требования к организации рабочего места не предъявляются.

### 6.6.6 Требования к транспортабельности

Система поставляется архивом (zip для Windows, tar.gz для Linux), содержащим исполняемые файлы, loom_native.h и документацию, и работает из любого каталога без установки. Файл байткода переносится между Windows и Linux без изменений (NFR-05).

### 6.6.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Эксплуатация и обслуживание системы должны соответствовать следующим требованиям:

- обновление системы выполняется заменой исполняемых файлов из нового архива;

- номер версии компилятора, виртуальной машины и формата байткода выводится параметром ‑‑version;

- исходный код и документация хранятся в репозитории Git; выпущенные версии отмечаются метками.

### 6.6.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система не хранит собственных данных пользователей и не имеет учётных записей; защита исходных текстов и файлов байткода обеспечивается правами доступа файловой системы ОС. Виртуальная машина не повышает привилегии и не загружает код, кроме файла байткода и явно импортированных библиотек.

### 6.6.9 Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность информации в системе должна быть обеспечена при следующих событиях:

- аварийное завершение или прерывание компилятора;

- ошибка выполнения или прерывание программы в виртуальной машине;

- аварийное отключение электропитания компьютера.

При перечисленных событиях исходные файлы и ранее созданный файл байткода не повреждаются: компилятор заменяет файл байткода только после его полной записи. Данные, которые программа не успела записать через модуль io, могут быть утрачены.

### 6.6.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

### 6.6.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

При разработке системы должны использоваться только такие объекты интеллектуальной собственности, права на которые приобретены и используются без нарушения прав третьих лиц. Заимствованные фрагменты кода (например, из интерпретатора clox, лицензия MIT) допускаются только с сохранением уведомления о лицензии и указанием источника (CON-05).

### 6.6.12 Требования к стандартизации и унификации

Документация должна разрабатываться в соответствии с ГОСТ 34.602-2020, ГОСТ 7.32-2017 и СТП ВятГУ 101-2004. Исходные тексты – в кодировке UTF-8; вещественные числа – по IEEE 754; многобайтовые числа в файле байткода – little-endian; интерфейс нативных библиотек – C ABI; грамматика – в РБНФ по ISO/IEC 14977; номера версий – в формате «старший.младший.исправление».

### 6.6.13 Ограничения, накладываемые на систему

При разработке и эксплуатации системы должны учитываться следующие ограничения:

- компилятор должен быть реализован на языке C# на платформе .NET 10 (LTS) в виде консольного приложения (CON-01);

- виртуальная машина должна быть реализована на языке C# на платформе .NET 10 (LTS) в виде отдельного консольного приложения, не зависящего от компилятора, и должна интерпретировать байткод самостоятельно, без генерации кода средствами .NET (Reflection.Emit, System.Linq.Expressions) (CON-02);

- компилятор и виртуальная машина должны работать в ОС Windows 10/11 x64 и Linux x64 (Debian 12 и новее, Ubuntu 22.04 и новее) (CON-03);

- язык не должен включать классы, наследование, интерфейсы, методы структур, обобщённые типы, исключения, замыкания, глобальные переменные и многопоточность; компиляция в машинный код (JIT/AOT), отладчик и среда разработки не создаются (CON-04);

- при разработке должны использоваться только бесплатные средства и компоненты с открытыми лицензиями; заимствованный код допускается только с соблюдением лицензии и указанием источника; разработка ведётся одним исполнителем без финансирования (CON-05);

- через границу виртуальной машины и внешней библиотеки передаются только значения типов int, float, bool и string.

# 7 Состав и содержание работ по созданию системы

Состав и содержание работ приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Состав и содержание работ

| № | Наименование работ | Сроки выполнения | Задачи | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичный анализ предметной области | 08.09.2026 – 10.09.2026 | Определить проблему, цель системы, стейкхолдеров, границы системы, необходимые данные, риски и первичные требования. | Документ «Первичный анализ продукта». |
| 2 | Разработка сценариев использования | 11.09.2026 – 13.09.2026 | Описать сценарии компиляции, запуска, подключения нативной библиотеки и просмотра промежуточных представлений. | Документ «Сценарии использования» (UC-1 – UC-4). |
| 3 | Классификация и формализация требований | 14.09.2026 – 18.09.2026 | Сформировать перечень требований, определить источники, обоснования, приоритеты и критерии верификации. | Перечень из 41 требований: FR-01 – FR-27, NFR-01 – NFR-09, CON-01 – CON-05. |
| 4 | Анализ полноты и непротиворечивости требований | 19.09.2026 – 22.09.2026 | Проверить требования на полноту, однозначность и непротиворечивость, выявить требования, подлежащие уточнению. | Документ «Анализ полноты и непротиворечивости требований» (УТ-1 – УТ-7). |
| 5 | Разработка технического задания | 23.09.2026 – 05.10.2026 | Разработать техническое задание в соответствии с ГОСТ 34.602-2020. | Техническое задание. |
| 6 | Анализ существующих языков и виртуальных машин | 06.10.2026 – 16.10.2026 | Проанализировать устройство Lua, CPython, clox и JVM: формат байткода, набор инструкций, управление памятью. | Отчёт с анализом аналогов и выводами для разработки. |
| 7 | Проектирование архитектуры и спецификаций | 17.10.2026 – 06.11.2026 | Разработать спецификацию языка (РБНФ), спецификацию формата байткода и набора инструкций; создать прототип ВМ и библиотеку Loom.Bytecode. | Спецификации, схема архитектуры, прототип ВМ. |
| 8 | Реализация лексического и синтаксического анализаторов | 07.11.2026 – 27.11.2026 | Реализовать лексер, парсер, построение AST, вывод токенов и дерева, загрузку модулей. | Компилятор строит AST многофайловой программы. |
| 9 | Реализация семантического анализа и генератора байткода | 28.11.2026 – 25.12.2026 | Реализовать таблицы символов, проверку типов, диагностику, генерацию байткода, запись .lbc и дизассемблер. | Компилятор создаёт файлы байткода. |
| 10 | Подготовка промежуточных результатов | 26.12.2026 – 31.12.2026 | Подготовить материалы по компилятору к промежуточной защите. | Промежуточная версия и материалы. |
| 11 | Реализация виртуальной машины | 12.01.2027 – 13.02.2027 | Реализовать загрузчик, верификатор, интерпретатор, кадры вызова, обработку ошибок выполнения. | ВМ выполняет программы без структур и массивов. |
| 12 | Реализация памяти, структур и массивов | 14.02.2027 – 06.03.2027 | Реализовать структуры и массивы с копированием при записи. | ВМ выполняет все конструкции языка. |
| 13 | Реализация нативных библиотек | 07.03.2027 – 27.03.2027 | Реализовать модули console, math, strings, io, loom_native.h и загрузку внешних библиотек. | Стандартная библиотека и демонстрационная внешняя библиотека. |
| 14 | Отладка и проверка показателей | 28.03.2027 – 17.04.2027 | Устранить найденные ошибки, проверить показатели NFR-01 – NFR-09 в Windows и Linux. | Версия системы, готовая к приёмке. |
| 15 | Доработка и документирование | 18.04.2027 – 05.05.2027 | Устранить несоответствия; подготовить документацию по разделу 11. | Комплект документации. |
| 16 | Приёмочные испытания | 06.05.2027 – 15.05.2027 | Провести проверку требований по таблице 10, оформить протокол. | Готовая версия системы и протокол приёмочных испытаний. |
| 17 | Передача результатов заказчику | 16.05.2027 – 17.05.2027 | Передать заказчику исполняемые файлы, исходный код и документацию. | Завершение разработки. |

# 8 Порядок разработки системы

Разработку системы выполняет единственный исполнитель – студент Колледжа ВятГУ, указанный в подразделе «Сведения об участниках разработки». Работы выполняются последовательно по этапам, приведённым в таблице 9. Компилятор разрабатывается раньше виртуальной машины, чтобы к началу её реализации формат байткода был проверен дизассемблером. Результаты каждого этапа предъявляются заказчику в сроки, указанные в таблице 9.

# 9 Порядок контроля и приёмки системы

Приёмка системы проводится заказчиком в форме приёмочных испытаний, которые исполнитель организует на двух компьютерах эталонной конфигурации под управлением Windows и Linux в присутствии заказчика. Испытания проводятся на демонстрационных программах для каждой конструкции языка, демонстрационной внешней библиотеке и наборе из 1000 повреждённых файлов байткода.

В ходе приёмки используются следующие виды проверок:

- демонстрация – пошаговое выполнение сценария работы с системой с визуальной фиксацией полученного результата;

- испытание – серия контрольных запусков с сопоставлением полученных значений установленным пороговым показателям;

- инспекция – просмотр исходного кода, спецификаций, состава файлов и документации;

- анализ – проверка результата расчётным путём или по данным журналов.

Соответствие каждого требования и способ его проверки на приёмке указаны в таблице 10. Критерии учитывают уточнения УТ-1 – УТ-7.

Таблица 10 – Перечень проверяемых требований и критерии приёмки

| Иденти-фикатор | Наименование требования | Приоритет | Критерий проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Лексический анализ | Must Have | Испытание: для эталонного файла из 50 строк, содержащего все виды токенов, вывод ‑‑dump‑tokens совпадает с эталонным списком (тип, текст и позиция каждого токена). |
| FR-02 | Синтаксический анализ и построение AST | Must Have | Испытание: для 20 выражений из таблицы приоритетов (например, 2 + 3 * 4, a ¦¦ b && c) дерево, выведенное ‑‑dump‑ast, совпадает с эталонным в 20 из 20 случаев; программа с нарушением грамматики не компилируется. |
| FR-03 | Переменные и базовые типы | Must Have | Демонстрация: программа объявляет переменные четырёх типов обоими способами и выводит их значения; испытание: обращение к переменной вне её блока, до объявления и повторное объявление в том же блоке отклоняются компилятором (3 из 3). |
| FR-04 | Выражения и операторы | Must Have | Испытание: 40 контрольных выражений дают эталонные значения (40 из 40); при a = false выражение a && f() не вызывает функцию f. |
| FR-05 | Условный оператор | Must Have | Демонстрация: программа с цепочкой if – else if – else выполняет ровно одну ветвь для каждого из трёх входных значений; испытание: условие типа int отклоняется компилятором с ошибкой типа. |
| FR-06 | Оператор ветвления switch | Must Have | Испытание: для 6 входных значений (4 совпадают с case, 2 – нет) выполняется ровно одна соответствующая ветвь или default (6 из 6); два одинаковых case отклоняются компилятором. |
| FR-07 | Циклы | Must Have | Испытание: программы вычисления суммы чисел от 1 до 100 циклами while и for выводят 5050; break завершает, а continue пропускает итерацию в 4 случаях из 4; break вне цикла отклоняется компилятором. |
| FR-08 | Функции | Must Have | Испытание: рекурсивная функция факториала возвращает 3628800 для 10; изменение параметра внутри функции не меняет переменную вызывающей стороны; функция без return на одном из путей отклоняется компилятором. |
| FR-09 | Структуры | Must Have | Демонстрация: структура Point {x, y} создаётся, поле изменяется, поле вложенной структуры Line {a: Point, b: Point} читается как line.a.x; испытание: после b = a; b.x = 5 значение a.x не изменилось; литерал без одного из полей и обращение к несуществующему полю отклоняются компилятором. |
| FR-10 | Одномерные массивы | Should Have | Испытание: программа сортировки массива из 1000 чисел выводит упорядоченный массив; len возвращает верную длину; обращение a[len(a)] завершается ошибкой выполнения с указанием индекса и длины массива. |
| FR-11 | Семантический анализ | Must Have | Испытание: из 30 программ с семантическими ошибками (по 3 на каждый из 10 видов ошибок) компилятор отклоняет 30 и ни для одной не создаёт файл байткода. |
| FR-12 | Импорт исходных файлов | Must Have | Испытание: программа из 5 файлов компилируется в один файл байткода с эталонным выводом; функции повторно импортированного файла присутствуют в байткоде один раз; циклический импорт отклоняется с выводом цепочки; два модуля с одинаковым именем без псевдонима отклоняются, с псевдонимом as – компилируются. |
| FR-13 | Импорт стандартной нативной библиотеки | Must Have | Демонстрация: программа импортирует все четыре модуля и вызывает по одной функции каждого; вызов функции неимпортированного модуля и несуществующей функции модуля отклоняются компилятором. |
| FR-14 | Импорт внешней нативной библиотеки | Should Have | Демонстрация: демонстрационная библиотека с функциями add(int, int): int и greet(string): string подключается и вызывается в Windows и Linux; испытание: объявление с параметром типа структуры или массива отклоняется компилятором. |
| FR-15 | Генерация байткода | Must Have | Инспекция и демонстрация: структура файла соответствует спецификации (проверяется дизассемблером); демонстрационные программы для каждой конструкции языка после компиляции выполняются виртуальной машиной с ожидаемым выводом. |
| FR-16 | Отладочная информация | Must Have | Испытание: для 10 программ с ошибкой выполнения в заранее известной строке виртуальная машина указывает верные файл и строку в 10 из 10 случаев. |
| FR-17 | Диагностические сообщения компилятора | Must Have | Испытание: файл с 5 ошибками в 5 разных операторах даёт 5 сообщений с верными позициями; каждое сообщение содержит код ошибки из справочника ошибок. |
| FR-18 | Вывод промежуточных представлений | Should Have | Демонстрация: для программы с циклом for выводятся токены, дерево с типами выражений и листинг; в листинге видны инструкции условного и безусловного перехода цикла с номерами строк. |
| FR-19 | Загрузка и проверка байткода | Must Have | Испытание: 20 файлов с внесёнными дефектами разных видов (неверная сигнатура, версия, переход за пределы функции, индекс константы вне таблицы и др.) отклоняются с сообщением в 20 из 20 случаев, ни одна инструкция программы не выполняется. |
| FR-20 | Разрешение нативных импортов | Must Have | Испытание: при удалённой библиотеке, отсутствующей функции и несовпадающей сигнатуре виртуальная машина выводит сообщение с именем библиотеки и функции и не выполняет программу (3 из 3). |
| FR-21 | Исполнение программы | Must Have | Демонстрация: демонстрационные программы для каждой конструкции языка выводят ожидаемый результат; программа с return 3 в main завершается с кодом 3. |
| FR-22 | Ошибки времени выполнения | Must Have | Испытание: для 4 видов ошибок выводится сообщение со стеком вызовов, совпадающим с эталонным, код завершения 70 (4 из 4). |
| FR-23 | Автоматическое управление памятью | Must Have | Испытание: программа, 1000 раз создающая и отбрасывающая массив из 100 000 элементов, завершается без ошибки нехватки памяти; потребление памяти после каждой сотни итераций не растёт. |
| FR-24 | Функции стандартной библиотеки | Must Have | Испытание: для каждой из 24 функций стандартной библиотеки (включая console.eof) выполняется не менее одной проверки с эталонным результатом; при исчерпании ввода readLine возвращает пустую строку. |
| FR-25 | Командная строка компилятора | Must Have | Испытание: команды и параметры выполняются по описанию; при успехе выводится сообщение с модулями, числом функций и структур, размером и временем; коды 0, 1 и 2 для трёх видов результата. |
| FR-26 | Командная строка виртуальной машины | Must Have | Испытание: программа, выводящая свои аргументы, при запуске loom app.lbc a b c выводит a, b, c; ‑‑version выводит версию виртуальной машины и поддерживаемую версию формата байткода. |
| FR-27 | Интерфейс нативных библиотек | Should Have | Демонстрация: демонстрационная библиотека, собранная с loom_native.h компиляторами MSVC (Windows) и GCC (Linux) без изменения исходного кода, подключается к виртуальной машине; вызов loom_error приводит к ошибке выполнения с текстом из библиотеки. |
| FR-28 | Документация (добавлено по УТ-7) | Must Have | Инспекция: в комплекте присутствуют документы раздела 11; каждая конструкция языка и каждый код ошибки описаны с примером. |
| NFR-01 | Скорость выполнения байткода | Must Have | Испытание: по 5 запусков каждой программы; медиана времени ≤ 2 с и ≤ 3 с соответственно. |
| NFR-02 | Скорость компиляции | Should Have | Испытание: по 5 запусков на сгенерированной программе; медиана времени ≤ 3 с. |
| NFR-03 | Устойчивость к повреждённому байткоду | Must Have | Испытание: 1000 файлов, полученных случайным изменением байтов корректных файлов, – 0 аварийных завершений (нарушение защиты памяти, необработанное исключение); выполнение каждого ограничено 5 с. |
| NFR-04 | Ограниченное потребление памяти | Must Have | Испытание: пиковое потребление памяти процессом по данным ОС ≤ 100 МБ. |
| NFR-05 | Переносимость байткода | Must Have | Испытание: демонстрационные программы, скомпилированные в Windows, выполняются в Linux, и наоборот; вывод побайтно совпадает во всех запусках. |
| NFR-06 | Точность диагностики | Must Have | Испытание: на 30 программах с одной ошибкой каждая (лексические, синтаксические и семантические – по 10) строка указана верно в 30 из 30, столбец – не менее чем в 27 из 30. |
| NFR-07 | Сопоставимость листинга с исходным кодом | Should Have | Инспекция: в листингах 10 программ все инструкции имеют номер строки, все операнды-индексы расшифрованы. |
| NFR-08 | Контролируемая загрузка библиотек | Must Have | Испытание: библиотека только в рабочем каталоге или в PATH / LD_LIBRARY_PATH не загружается; в каталоге программы или ‑‑lib‑path загружается; в сообщении указаны ожидаемое имя файла и просмотренные каталоги. |
| NFR-09 | Предельные размеры программ | Could Have | Испытание: сгенерированные программы на граничных значениях компилируются и выполняются; при превышении любого предела выводится сообщение, аварийных завершений нет. |
| CON-01 | Реализация компилятора | Must Have | Инспекция: исходный код и файл проекта компилятора. |
| CON-02 | Реализация виртуальной машины | Must Have | Инспекция: исходный код и файл проекта виртуальной машины; в коде отсутствуют обращения к System.Reflection.Emit и System.Linq.Expressions. |
| CON-03 | Поддерживаемые платформы | Must Have | Демонстрация: компилятор и виртуальная машина запускаются и выполняют демонстрационные программы в обеих ОС. |
| CON-04 | Исключённые возможности | Must Have | Инспекция: спецификация языка и перечень ключевых слов не содержат указанных конструкций. |
| CON-05 | Лицензионная чистота и ресурсы | Must Have | Инспекция: перечень сторонних компонентов с лицензиями в документации; заимствования помечены в исходном коде. |

# 10 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Перед вводом системы в действие должны быть выполнены следующие мероприятия:

- подготовить компьютеры с Windows и Linux, соответствующие требованиям к техническому обеспечению;

- распаковать архив системы и добавить каталог с исполняемыми файлами в переменную PATH (необязательно);

- проверить запуск loomc ‑‑version и loom ‑‑version;

- скомпилировать и запустить демонстрационные программы;

- собрать демонстрационную внешнюю библиотеку для каждой ОС и проверить её подключение;

- ознакомить пользователей с руководством программиста и справочником кодов ошибок.

Специальная подготовка пользователей не требуется.

# 11 Требования к документированию

Состав программной документации должен включать в себя (FR-28, УТ-7):

- техническое задание (настоящий документ);

- спецификацию языка Loom: лексика, полная грамматика в РБНФ, типы, правила семантики, стандартная библиотека;

- спецификацию формата байткода и набора инструкций с правилами совместимости версий;

- руководство программиста с примерами для каждой конструкции языка;

- руководство по разработке нативных библиотек с описанием loom_native.h и примером;

- справочник кодов ошибок компиляции, загрузки и выполнения с примерами;

- программу и методику испытаний и протокол приёмочных испытаний.

Все документы должны быть оформлены с учётом требований СТП ВятГУ 101-2004, ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ 7.32-2017.

# 12 Источники разработки

Настоящее техническое задание разработано на основании следующих документов и информационных материалов, которые должны быть использованы при создании системы:

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

- СТП ВятГУ 101-2004 «Общие требования к оформлению текстовых документов».

- ISO/IEC 14977:1996 «Information technology – Syntactic metalanguage – Extended BNF».

- IEEE 754-2019 «IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic».

- Ахо А. В., Лам М. С., Сети Р., Ульман Дж. Д. Компиляторы: принципы, технологии и инструментарий. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2008. – 1184 с.

- Nystrom R. Crafting Interpreters. – Genever Benning, 2021. – 640 p.

- Lindholm T., Yellin F., Bracha G. и др. The Java Virtual Machine Specification. Java SE 21 Edition. – Oracle, 2023.

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвёртая от 18.12.2006 № 230-ФЗ.